SCHEMA DI CONVENZIONE

AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA, RELATIVI A:

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, ASSISTENZA AL COLLAUDO E LIQUIDAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, E REDAZIONE SCIA INERENTE I LAVORI DI: Messa a Norma Antincendio Varie Strutture ATS Sardegna – ASSL Nuoro – Poliambulatorio di GAVOI

CIG: ZBA2A5A663 – CUP: B73D17001460001

CUI: L92005870909201900067

Fondo per lo sviluppo e la coesione FSC 2014 - 2020

Intervento SS_SAN_025

“Potenziamento, ammodernamento tecnologico e razionalizzazione della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari”

Delibere CIPE n. 25 e 26 del 10.08.2016

DGR 52/26 del 22.11.2017

Convenzione RAS – ATS Sardegna del 21.08.2018

INTERVENTO

Interventi di messa a norma antincendio del

Poliambulatorio di GAVOI - ATS Sardegna

________________________________________________

Il presente schema di convenzione contiene le norme e le condizioni per il conferimento dell’incarico di:

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, comprese prime indicazioni di progettazione antincendio (ex preliminare), progettazione definitiva, compresi elaborati di progettazione antincendio, progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; direzione dei lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e redazione SCIA

dei lavori di:

MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL POLIAMBULATORIO DI GAVOI

CIG: ZBA2A5A663	CUP: B73D17001460001	CUI: L92005870909201900067

Il giorno ______________ presso ____________________________________________, tra i signori:

__________________, nato a __________________  il _______________, domiciliato a ____________________ per la carica, il quale interviene per conto ed in rappresentanza dell’ATS Sardegna C.F. 92005870909 P.iva 00935650903, nella sua qualità di ____________________, al quale ai sensi della Deliberazione del D.G. della ATS n°____del ___.___._____ vengono conferiti poteri di rappresentanza, d’ora innanzi denominato “ il committente”;

___________________, nato a _____________ il ___________ CF ___________________

d’ora innanzi per semplicità denominato “il progettista” o “il professionista”,

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° _________    del _____________, veniva approvato lo schema del presente atto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

Il committente affida al progettista l’incarico di svolgimento delle seguenti prestazioni, in relazione ai lavori di cui al titolo, rispondenti al D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla L.R. 8/2018, al D.M. 49/2018, al D.P.R 207/10 per quanto non abrogato, ed alla normativa vigente applicabile:

- progettazione fattibilità tecnica ed economica;

- progettazione definitiva/esecutivo;

- coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

- direzione dei lavori con visite periodiche nel numero necessario emanando le disposizioni e gli ordini per l’attuazione dell’opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;

- operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento;

- coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

- misura e contabilità dei lavori con tenuta dei libretti di misura e del registro di contabilità, assistenza al collaudo (ovvero redazione del certificato di regolare esecuzione);

- redazione SCIA VVF.

# ART.2

Il Progettista svolgerà l’incarico sotto l’alta sorveglianza del Responsabile del Procedimento.

Egli è tenuto a fornire al Responsabile del Procedimento tutte le informazioni circa le varie fasi di svolgimento delle prestazioni ed a consentire tutte le verifiche circa il regolare e proficuo svolgimento dei lavori.

Egli resta obbligato all’osservanza del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, della L.R. 8/2018, del D.M. 49/2018, del D.P.R. n°207/10 per quanto vigente nonché di tutti gli adempimenti di cui alla normativa vigente applicabile.

# ART. 3

# Il Progettista è tenuto a consegnare il progetto preliminare entro 30 (trenta) gg solari dalla stipula della presente convenzione, il progetto definitivo/esecutivo comprensivo del progetto antincendio e dei piani sulla sicurezza entro 30 (trenta) gg solari dall’approvazione da parte dell’Azienda e dai VVF del progetto preliminare/esame progetto;

Per ogni eventuale ritardo da parte del Professionista non legittimato da cause di effettiva forza maggiore, per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale in ragione di 1/1000 dell’importo dovuto per la prestazione resa in ritardo, ed inoltre ove tale ritardo superi i 20 gg il committente resterà libero da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che questi possa richiedere compenso o indennizzo alcuno, fatta salva ogni possibile ulteriore azione del committente nei confronti del Professionista, ivi compreso il rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma delle penali applicate e con conseguente obbligo immediato del Professionista di provvedere al reintegro delle garanzie e cauzioni medesime.

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto al Professionista, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi, resta la facoltà dell’Amministrazione, alla conclusione del rapporto contrattuale col Professionista, su motivata istanza dello stesso, di poter valutare la parziale o totale disapplicazione delle penali erogate; si dà atto della responsabilità solidale di tutti i componenti della ATP nei confronti della Amministrazione.

Gli elaborati progettuali devono essere consegnati in n. 1 copie cartacee più tutte le copie cartacee eventualmente necessarie per le autorizzazioni, nulla osta etc…, mentre gli elaborati di contabilità devono essere consegnati in n. 2 copie cartacee.

E’ tassativa la consegna di tutti gli elaborati prodotti, mediante supporto informatico (per i disegni mediante file Autocad con estensione DWG, DXF non compressi) nonché PDF firmati digitalmente.

Il Progettista è tenuto a tenere costantemente informato il Responsabile del Procedimento e a fornire tempestivamente relazioni sull’andamento dei lavori, sullo stato d’avanzamento degli stessi e sui problemi connessi.

# ART. 4

L’importo presuntivo per i servizi affidati: progettazione di fattibilità tecnica ed economica (ex preliminare), progettazione definitiva-esecutiva (compreso elaborati di progettazione antincendio), coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, assistenza al collaudo e coordinamento in fase di esecuzione, redazione SCIA VVF  è pari a Euro ___________, al netto di INARCASSA e IVA.

# L’onorario da corrispondere al professionista sarà comunque calcolato, nei limiti di quanto oggetto dell’incarico di cui all’art. 1, con riferimento al D.M. 17 Giugno 2016, con riferimento alle prestazioni effettivamente svolte, ed applicando l’ulteriore ribasso pari al ____% sia sugli onorari che sulle spese, conformemente allo schema di calcolo utilizzato per il calcolo presuntivo delle prestazioni, sottoscritto per accettazione dal professionista, ove vengono individuate anche le modalità di calcolo per prestazioni non individuate nel D.M. 17 giugno 2016.

Agli effetti del conteggio degli onorari i lavori rientrano nelle categorie E.08, IA.01 e IA.03, di cui alla tabella Z-1. del citato D.M. 17 giugno 2016.

Nessun compenso o indennizzo spetterà al progettista nel caso di modifiche da apportare al progetto prima della definiva approvazione.

Nell’onorario per la Direzione dei Lavori dovrà intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell’impresa, e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti i maggiori oneri in dipendenza dell’accoglimento totale o parziale delle riserve stesse;

nessun compenso o indennizzo per direzione lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direttore/i operativo/i e/o ispettore/i di cantiere, spetterà al professionista nel caso per qualsiasi motivo i lavori non siano comunque iniziati;

ove abbiano a ricorrere le condizioni per la redazione di perizie suppletive e/o di variante di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. su progetti esecutivi   già approvati, con esclusione dei casi di errori o di omissioni della progettazione, verrà corrisposta la parcella calcolata sulla base del D.M. 17 giugno 2016;

nel caso di risoluzione del contratto dell’appalto per l’esecuzione dei lavori ovvero del recesso da parte della Amministrazione, il direttore dei lavori dovrà redigere, entro 20 giorni, senza alcun ulteriore compenso, in contradditorio con l’appaltatore dei lavori ovvero in sua assenza in presenza di due testimoni, lo stato di consistenza, l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera presi in consegna, e trasmetterli al RUP, oltre quanto altro previsto dalla normativa vigente;

ove l’Amministrazione non intenda far eseguire la parte restante dei lavori, spetterà al professionista, per la direzione dei lavori, il C.S.E., direttore/i operativo/i e/o ispettore/i di cantiere, una aliquota dell'onorario, da calcolare, categoria per categoria, sommando l’importo dei lavori eseguiti e il decimo di quelli non eseguiti sino alla concorrenza dei quattro quinti dell’importo contrattuale di appalto;

ove l’Amministrazione intenda far eseguire la parte restante dei lavori ad altra impresa, spetterà al professionista, per la direzione dei lavori, il C.S.E., direttore/i operativo/i e/o ispettore/i di cantiere, l'onorario, da calcolare in modo indipendente e separato per i lavori eseguiti dalla prima impresa e per quelli eseguiti dalla nuova impresa; per ciascuna parte dei lavori il relativo saldo al professionista, sarà liquidato dopo l’avvenuta approvazione da parte del Committente del relativo Collaudo ovvero nei casi previsti dalla norma, del certificato di regolare esecuzione;

ove per poter affidare i lavori non eseguiti dalla prima impresa siano necessari nuovi elaborati progettuali, gli stessi verranno compensati al professionista sulla base delle prestazioni effettivamente rese, applicando lo stesso ribasso e la stessa percentuale di rimborso spese previsto nella presente convenzione, applicando ove del caso una riduzione che tenga conto del minore impegno in considerazione della precedente progettazione eseguita.

# ART.5

# Tutte le spese relative all’incarico affidato (tra cui spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio, per il tempo passato fuori ufficio nei sopralluoghi del professionista e del suo personale di aiuto e per le relative vacazioni, …) restano a carico del progettista.

A titolo di rimborso spese sarà corrisposta la somma pari alla percentuale dell’onorario di cui al precedente articolo 4, determinata secondo quanto disposto dall’art. 5 del D.M. 17 giugno 2016.

Tale somma sarà soggetta al ribasso del ______% previsto per l’onorario, e pagata con le stesse modalità fissate nel precedente articolo per la corresponsione dell’onorario.

# ART. 6

# Nel caso in cui il Professionista non ottemperi alle prescrizioni impartite dal Responsabile del Procedimento, oppure sorgano divergenze di ordine tecnico in relazione alla progettazione o durante l’esecuzione dei lavori, il Responsabile del Procedimento ne informerà il Legale Rappresentante dell’Ente, il quale, sentito il Professionista emetterà e comunicherà la sua decisione.

# ART. 7

All’atto della stipulazione della presente convenzione il professionista:

presenta la garanzia definitiva calcolata sull’importo presuntivo dei servizi affidati, precedentemente indicato all’Art. 4, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente la garanzia provvisoria è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Ove l’Amministrazione abbia ad affidare ulteriori servizi per i quali si è riservata la possibile opzione, il professionista dovrà coerentemente integrare la garanzia definitiva.

ART. 8

Tutte le controversie che possano insorgere in ordine alla presente convenzione saranno di competenza del giudice ordinario escludendo il ricorso all’arbitrato.

Si indica quale Foro competente alla risoluzione di eventuali controversie de quo, quello di Nuoro.

ART. 9

Il presente atto è soggetto alla registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131 del 26.04.86.

ART. 10

Le spese dell’imposta di bollo sulla convenzione, nonché le altre disposizioni o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, sono a totale carico del Professionista, senza diritto di rivalsa.

ART. 11

Per quanto concerne l’incarico affidato, il Professionista elegge e manterrà per tutta la durata dell’incarico, domicilio in Nuoro presso la sede dell’ASSL Nuoro in Via A. Demurtas n. 1.

Il presente atto previa lettura e conferma viene dalle parti sottoscritto come segue:

IL PROFESSIONISTA 				IL Rappresentante ATS Sardegna

__________________ 				___________________________